Приложение № 6

 к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области

Утверждаю:

Глава МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Козел

|  |
| --- |
| **План - график реализации муниципальной программы на 2021 год**  |
| **«Комплексное развитие территории Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»** |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя |  Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | Плановое значение показателя на: |
| 6 месяцев |  12 месяцев | 6 месяцев |  12 месяцев |
|  | **Подпрограмма 1** **«Благоустройство территории Тупиковского сельского поселения»** | Козел М.В.Глава МО  | Средства бюджета сельского поселения   | 1279,33 | 4375,17 | х | х |
| 1 | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Козел М.В. Глава МО  | Средства бюджета сельского поселения   | 35,0 | 47,86 | х  |  х |
| 1,1 | **Показатель 1**  Расходы на обслуживание газопровода | х  |  х | х  | х | 35   | 47,86   |
| 2 | **Основное мероприятие 2** «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | Козел М.В. Глава МО  | Средства бюджета сельского поселения –   | 1244,33 | 4327,31 | х | х |
| 2.1 | **Показатель 1** Расходы на уличное освещение | х  |  х | х  | х | 1040,00  | 1095,00  |
| 2.2 | **Показатель 2** Расходы на организацию и содержание мест захоронения | х | х | х | х | 90,0 | 120,0 |
|  | **Показатель 3**Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  | 114,33 | 498,84 |
|  | **Показатель 4** Организация и проведение работ по строительству спортивной площадки |  |  |  |  | 0 | 134,00 |
|  | **Показатель 5** Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 2442,63 |
|  | **Показатель 6** Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  | 0 | 36,84 |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие улично-дорожной сети на территории Тупиковского сельского поселения»** | М.В. Козел Глава МО | Средства бюджета сельского поселения, средства Дорожного фонда | 2264,02 | 2605,80 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение дорожной деятельности» | М.В. Козел Глава МО | Средства бюджета сельского поселения, средства Дорожного фонда | 2264,02 | 2605,80 | х | х |
|  | **Показатель 1** Расходы на содержание автомобильных дорог в границах поселения за счет средств дорожного фонда |  х |  х |  х | х | 2264,02 | 2605,80 |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма** | М.В. Козел Глава МО | Средства бюджета сельского поселения   | 3017,16 | 3258,08 | х | х |
|  | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | М.В. Козел Глава МО | Средства бюджета сельского поселения   | 3017,16 | 3258,08 | х | х |

Приложение № 7

 к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области

Утверждаю:

Глава МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Козел

|  |
| --- |
|  **Сведения о выполнении плана - графика реализации муниципальной программы за 2021 год** |
|  **«Комплексное развитие территории Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»   »**  |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 6 месяцев, 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на 6 месяцев,12 месяцев  | Фактическое за 6 месяцев, 12 месяцев  |
|   | **Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Тупиковского сельского поселения»** | М.В. Козел  Глава МО | средства бюджета сельского поселения   | 1279,33 / 4375,17 | 453,87 / 3262,96 |  35,48/ 74,58 | х | х | Экономия в расходовании средств бюджета поселения  |
|   | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | М.В. Козел  Глава МО  | средства бюджета сельского поселения    | 35,0 / 47,86 | 13,55 / 47,86 | 38,71/ 100 | х | х | Экономия в расходовании средств бюджета поселения  |
|  | **Основное мероприятие 2** «Обеспечение мероприятий в области благоустройства» | М.В. Козел  Глава МО  | средства бюджета сельского поселения    | 1244,33 / 4327,31 | 440,32 / 3215,10 | 39,39/ 74,30 |  х | х | Экономия в расходовании средств бюджета поселения |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие улично-дорожной сети на территории Тупиковского сельского поселения»** | М.В. Козел  Глава МО  | средства бюджета сельского поселения    | 2264,02 / 2605,80 | 269,83 / 1879,02 | 11,91/ 72,10 | х | х | Экономия в расходовании средств Дорожного фонда |
|  | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение дорожной деятельности» | М.В. Козел Глава МО  | средства бюджета сельского поселения    | 2264,02 / 2605,80 | 269,83 / 1879,02 | 11,91/ 72,10 | х | х | Экономия в расходовании средств Дорожного фонда |
|  | **Обеспечивающая подпрограмма** | М.В. Козел  Глава МО  | средства бюджета сельского поселения    | 3017,16/3258,08 | 1114,92/2479,99 | 36,95/76,12 | х | х | Экономия в расходовании средств бюджета поселения  |
|  | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | М.В. Козел  Глава МО  | средства бюджета сельского поселения    | 3017,16/3258,08 | 1114,92/2479,99 | 36,95/76,12 | х | х | Экономия в расходовании средств бюджета поселения  |