Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области

Утверждаю:

Глава МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Козел

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План - график реализации муниципальной программы на 2021 год**  **«Развитие дорожно-транспортного комплекса Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  «Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 26478,63  Средства дорожного фонда  26,51 | - | 26505,13 | х | х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Комсомольская 0,679 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 6655,49  Средства дорожного фонда  6,66 |  | 6662,15 | х | х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Школьная 0,338 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 3048,65  Средства дорожного фонда  3,05 |  | 3051,70 | х | х |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Ленина 1,0 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 7817,56  Средства дорожного фонда  7,53 |  | 7825,39 | х | х |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Железнодорожная 0,379 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 4277,78  Средства дорожного фонда  4,28 |  | 4282,06 | х | х |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Пушкина 0,608 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 4679,15  Средства дорожного фонда  4,68 |  | 4683,83 | х | х |

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности реализации

муниципальных программ

муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области

Утверждаю:

Глава МО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Козел

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на 2021 год**  **«Развитие дорожно-транспортного комплекса Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на  6 месяцев,  12 месяцев | Фактически освоено за  6 месяцев,  12 месяцев | % освое-ния | Плановое на  6 месяцев,  12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев,  12 месяцев |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  «Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 26478,63  Средства дорожного фонда  26,51 | 0/  26505,13 | 0/  26505,13 | 0/100 | х | х | х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Комсомольская 0,679 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 6655,49  Средства дорожного фонда  6,66 | 0/  6662,15 | 0/  6662,15 | 0/100 | х | х | х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Школьная 0,338 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 3048,65  Средства дорожного фонда  3,05 | 0/  3051,70 | 0/  3051,70 | 0/100 | х | х | х |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Ленина 1,0 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 7817,56  Средства дорожного фонда  7,53 | 0/  7825,39 | 0/  7825,39 | 0/100 | х | х | х |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Железнодорожная 0,379 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 4277,78  Средства дорожного фонда  4,28 | 0/  4282,06 | 0/  4282,06 | 0/100 | х | х | х |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5.**  Ремонт дороги ст.Владимирский Тупик ул.Пушкина 0,608 | Козел М.В.  Глава МО | Средства  Федерального бюджета 4679,15  Средства дорожного фонда  4,68 | 0/  4683,83 | 0/  4683,83 | 0/100 | х | х | х |