# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ТУПИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2023года                                 № 20

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов соцкультбыта Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2023/24 г.г.,:

- Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. в следующем составе:

Козел Михаил Владимирович – Глава муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  - начальник штаба;

Кудрявцева Наталья Анатольевна – гл.специалист Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – секретарь.

Члены штаба:

Василькова Татьяна Александровна – вед.специалист Администрации Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области;

Кокарева Ольга Владимировна – директор Тупиковского сельского дома культуры;

Белкина Нина Алексеевна – директор Никитинского сельского дома культуры;

Беляева Татьяна Николаевна – директор Печатниковского сельского дома культуры;

Мельничук Анна Петровна – заведующая библиотекой Тупиковского сельского поселения;

Беляева Татьяна Николаевна – заведующая библиотекой Печатниковского сельского поселения;

Иванова Людмила Афонасьевна - заведующая библиотекой Никитинского сельского поселения;

Киреева Ольга Ивановна – директор Тупиковской средней школы;

Павлова Альбина Викторовна – заведующая Никитинским д/садом.

- Утвердить план заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023/24 г.г., согласно Приложению №1.

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023/24 г.г., согласно Приложению №2.

- Заседание штабов проводить не реже одного раза в месяц, наиболее острые вопросы, требующие решения на уровне Администрации «Холм-Жирковский район» Смоленской области, выносить на заседания районного штаба.

- Назначить ответственным  за составление формы 1-ЖКХ (зима) – гл.специалиста Администрации Тупиковского сельского поселения Кудрявцеву Н.А.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм – Жирковского района

Смоленской области                                                                     М.В.Козел

# Приложение № 1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 22.06.2022г. № 20

ПЛАН

Заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022/23 г.г.

| № п/п | Дата проведения заседания, наименование муниципального образования и рассматриваемого вопроса | Время и место проведения | Докладчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22 июня 2023 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2023/24 г.г. | ст.Владимирский Тупик здание Администрации Тупиковского с/п в 11-00 | 1. Глава Тупиковского с/п Козел М.В. 2. вед.специалист Администрации Тупиковского с/п – Василькова Т.А. |
| 2. | 30 июня 2023 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тупиковского сельского поселения Тупиковской, Никитинской Печатниковской средних школ к работе в осенне-зимний период 2023/24г.г., Никитинский д/сад. | ст.Владимирский Тупик здание Администрации Тупиковского с/п в 11-00 | 1. Глава Тупиковского с/п - Козел М.В. 2.Директор Тупиковской, Печатниковской Никитинской средних школ – Киреева О.И. 3.Зав. Никитинским д/садом – Павлова А.В. |
| 3. | 13 июля 2023 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тупиковского сельского поселения сельских Домов культуры и библиотеки к работе в осенне-зимний период 2023/24 г.г. | ст.Владимирский Тупик здание Администрации Тупиковского с/п в 11-00 | 1. Глава Тупиковского с/п - Козел М.В. 2. Директор Тупиковского СДК – Кокарева О.В.., Директор Никитинского СДК – Белкина Н.А., директор Печатниковского СДК – Беляева Т.Н. 2.Зав. Тупиковской библиотекой – Мельничук А.П., Зав. Печатниковской библиотекой – Беляева Т.Н., Зав. Никитинской библиотекой Иванова Л.А. |
| 4. | 10 августа 2023 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тупиковского сельского поселения Администраций Тупиковского с/п к работе в осенне-зимний период 2023/24 г.г. | ст.Владимирский Тупик здание Администрации Тупиковского с/п в 11-00 | 1. Глава Тупиковского с/п - Козел М.В. |
| 5. | 09 сентября 2022 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тупиковского сельского поселения жилых домов к отопительному сезону в осенне-зимний период 2023/24 г.г. | ст.Владимирский Тупик здание Администрации Тупиковского с/п в 11-00 | 1. Глава Тупиковского с/п Козел М.В. 2.вед.специалист Администрации Тупиковского с/п – Василькова Т.А. |
| 6. | 22 сентября 2023 года Отчеты о проделанной работе по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023/24 г.г. | ст.Владимирский Тупик здание Администрации Тупиковского с/п в 11-00 | 1. Глава Тупиковского с/п Козел М.В. 2. Директор Тупиковского СДК – Кокарева О.В., Директор Никитинского СДК – Белкина Н.А., директор Печатниковского СДК – Беляева Т.Н. 3.Зав. Тупиковской библиотекой – Мельничук А.П., Зав. Печатникиковской библиотекой – Беляева Т.Н., Зав. Никитинской библиотекой Иванова Л.А. 4.Директор Тупиковской, Печатниковской, Никитинской средних школ – Киреева О.И. 5.Зав. Никитинским д/садом – Павлова А.В. |

# Приложение № 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Тупиковского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 22.06.2023г. № 20

# Мероприятия

по подготовке объектов ЖКХ, социальной и производственной  сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г.

муниципального образования Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Издание распоряжения о создании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-24 г.г. | июнь 2023 года | Гл.специалист Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Кудрявцева Н.А. |  |
| 2. Проведение обследования объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | 22.06.2023- 07.07.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В., менеджер – Кабанова Н.Ю., ст.менеджер – Руженцева Л.М., ст.менеджер – Смоляк С.Н. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 3. Визуальный осмотр шахтных колодцев | 22.06.2023- 07.07.2032 | менеджер – Кабанова Н.Ю., ст.менеджер – Руженцева Л.М., ст.менеджер – Смоляк С.Н. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 4. Составление дефектных ведомостей, проектной документации по выявленным дефектам, принятие решения о привлечении специализированных организаций для выполнения ремонтных и других работ на объектах ЖКХ, социальной сферы. | 10.07.2023- 22.07.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 5. Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020/21 гг. | 22.07.2023- 14.09.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. менеджер – Кабанова Н.Ю., ст.менеджер – Руженцева Л.М., ст.менеджер – Смоляк С.Н. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 6. Подворный обход с целью проверки пожаробезопасного состояния печей | 10.09.2023- 23.09.2023 | менеджер – Кабанова Н.Ю., ст.менеджер – Руженцева Л.М., ст.менеджер – Смоляк С.Н. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 7. Проверка состояния отопительных системах в Администрации Тупиковского с/п, в сельских Домах культуры, школах, д/садах. | 22.07.2023- 14.09.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В.; Директор сельского Дома культуры – Кокарева О.В.., Белкина Н.А., Беляева Т.Н; директор школы – Киреева О.И.; зав.библиотекой – Мельничук А.П., Беляева Т.Н., Иванова Л.А., зав. Никитинским д/садом –Павлова А.В. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 8. Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, дымовые трубы) | 22.06.2023-16.09.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В.; Директор сельского Дома культуры – Кокарева О.В.., Белкина Н.А., Беляева Т.Н.; директор школы – Киреева О.И.; зав.библиотекой – Мельничук А.П., Иванова Л.А., Беляева Т.Н. зав. Никитинским д/садом –Павлова А.В. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 9.Подготовка снегоуборочной техники | 22.06.2023- 07.10.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 10. Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | постоянно | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. менеджер – Кабанова Н.Ю., ст.менеджер – Руженцева Л.М., ст.менеджер – Смоляк С.Н. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 11. Ремонт и чистка шахтных колодцев | 22.06.2023-31.08.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. |  |
| 12.Обеспечение необходимого финансирования подготовительных работ предприятий ЖКХ, к осенне-зимнему периоду 2023/24 г.г.. | 22.06.2023- 07.10.2023 | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. Вед.специалист – Василькова Т.А. |  |
| 13.Оперативное руководство работами по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 г.г. | в период подготовки к осенне-зимнему периоду | Глава Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Козел М.В. | Проведение штабов согласно графика, оперативное вмешательство по непредвиденным ситуациям возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону |